**ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.**

**Podružnica Zagrebačke ceste**

**Služba upravljanja i zaštita cesta**

Upravno tehnički poslovi

Zagreb, 31.10.2023.

**ZAPISNIK**

S komisijskog očevida u predmetu uređenja kolnika na Buzinskoj cesti sastavljen na mjestu izvođenja radova

**NAZOČNI:**

1. Zagrebački holding, Podružnica Zagrebačke ceste: Zrinka Baković, Luka Valenčak
2. MUP PUZ, Služba za sigurnost cestovnog prometa:
3. MUP PUZ II PPRP: Martina Hajdarović – Dragičević
4. ZET : Veselko Zelenika
5. GČ Novi zagreb-istok: Petra Crnko, Juraj Ban

Komisija u gore navedenom sastavu obavila je komisijski očevid za potrebe izvođenja radova na uređenju kolnika na Buzinskoj ceti i zaključila sljedeće:

1. Za potrebe izvođenja predmetnih radova potrebno je uspostaviti privremenu regulaciju prometa na način da se tijekom izvođenja radova Buzinska cesta na dijelu od ulice Bani do Av. V. Holjevca zatvori za sav promet .
2. Radovi se planiraju izvoditi od 05.11.2023. do 25.11.2023.godine
3. Tijekom izvođenja radova školski autobus biti će preusmjeren
4. Izvođač radova je Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebačke ceste, Remetinečka 109, Zagreb, voditelj radova Luka valenčak 091/ 2356 033
5. Privremenu regulaciju prometa postavlja i kontrolira Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebačke ceste, Služba održavanja i zaštita cesta, Odjel privremene regulacije prometa, Donje Svetice 48, Zagreb o trošku podnositelja zahtjeva.
6. Tijekom izvođenja radova potrebno je omogućiti neometan prolaz za pješake i interventna vozila.

Zapisnik će biti proslijeđen članovima komisijskog očevida. Ukoliko netko od članova komisije ima primjedbe na sadržaj Zapisnika ili želi unijeti dodatne konstatacije ili napomene, potrebno je što hitnije mail-om poslati svoja zapažanja, a opravdani zahtjevi biti će dodani naknadno na kraju ovog Zapisnika kao izdvojeno mišljenje i takav će se dopunjeni Zapisnik ponovno svima poslati.

IZDVOJENO MIŠLJENJE

Zapisnik sastavio:

mr.sc. Krešimir Poić dipl.inž.prom.

Ruk. službe upravno tehničkih poslova